PROPOSAL

Tim AI Dedicated

untuk [Nama Perusahaan Klien]

Disiapkan oleh:

Chartiva

[Tanggal]

wa.me/628561116165

Ringkasan Eksekutif

Terima kasih atas waktu Anda untuk berdiskusi mengenai kebutuhan tim AI di [Nama Perusahaan Klien]. Berdasarkan pembicaraan kita, kami memahami bahwa:

Anda membutuhkan tim AI untuk [sebutkan kebutuhan spesifik: content creation, research, data processing, dll]

Skalabilitas penting — Anda ingin bisa menambah AI worker seiring pertumbuhan bisnis

Keamanan data klien adalah prioritas utama

Anda ingin kontrol penuh atas infrastruktur tanpa bergantung pada SaaS shared

TimKu menawarkan solusi tepat: tim AI dedicated di VPS milik Anda sendiri, dengan setup cepat dan maintenance yang kami kelola sepenuhnya.

Scope of Work

1. Setup & Konfigurasi

Provisioning VPS dedicated (spesifikasi sesuai kebutuhan)

Instalasi TimKu dashboard

Konfigurasi [X] AI workers dengan role:

[Role 1: misal Content Writer] — [deskripsi tugas]

[Role 2: misal Researcher] — [deskripsi tugas]

[Role 3: misal Data Analyst] — [deskripsi tugas]

Integrasi dengan [Telegram/WhatsApp/API lain yang dibutuhkan]

Setup backup otomatis & monitoring

2. Training & Onboarding

Sesi training 2 jam via Zoom untuk tim Anda

Materi: cara delegate tugas, monitor hasil, manage AI workers

Dokumentasi custom untuk use case spesifik Anda

Sesi Q&A untuk memastikan tim Anda comfortable

3. Managed Service (Bulanan)

Monitoring system 24/7 dengan alert otomatis

Maintenance & updates (security patches, feature updates)

Backup harian + disaster recovery

Support prioritas via WhatsApp (response time < 4 jam)

Performance optimization & scaling assistance

Monthly report: uptime, performance metrics, recommendations

Timeline Implementasi

Estimasi waktu dari kickoff sampai go-live: 3-5 hari kerja

Hari 1: Kickoff meeting + provisioning VPS

Hari 2: Instalasi TimKu + konfigurasi AI workers

Hari 3: Testing & quality assurance

Hari 4: Training tim Anda

Hari 5: Go-live & handover

Investasi

Biaya Setup (Sekali Bayar)

Rp 7.500.000

Mencakup:

Setup VPS dedicated

Instalasi & konfigurasi TimKu

Konfigurasi [X] AI workers

Training onboarding (2 jam)

Dokumentasi custom

Retainer Bulanan

Rp 1.500.000 / bulan

Mencakup:

Monitoring 24/7

Maintenance & updates

Backup & recovery

Support prioritas

Monthly report

Biaya Infrastruktur (Ditanggung Klien)

VPS cost: estimasi Rp 150.000 - 500.000 / bulan

(Tergantung spesifikasi yang dipilih — kami akan rekomendasikan berdasarkan kebutuhan)

Catatan:

Tidak ada lock-in contract — bisa berhenti retainer kapan saja

VPS tetap milik Anda jika berhenti berlangganan

Payment terms: setup fee di awal, retainer dibayar bulanan

Expected ROI

Berdasarkan use case yang kita diskusikan, berikut estimasi ROI yang bisa diharapkan:

Pengurangan biaya operasional: 60-80% (dibandingkan hire manusia)

Peningkatan kapasitas: 10x lebih cepat scale tim

Ketersediaan: AI worker 24/7 (tidak ada sick leave, holiday)

Konsistensi kualitas: output terstandarisasi, mudah di-audit

Contoh:

Jika Anda saat ini hire 1 content writer dengan gaji Rp 8 juta/bulan, dengan TimKu Anda bisa punya 3-5 AI workers dengan biaya total Rp 2-3 juta/bulan (termasuk retainer + VPS cost).

Langkah Selanjutnya

Untuk memulai, berikut langkah-langkahnya:

1. Anda review proposal ini dan ajukan pertanyaan jika ada

2. Kita jadwalkan kickoff meeting untuk finalisasi scope & timeline

3. Anda transfer setup fee (50% di awal, 50% setelah go-live)

4. Kami mulai provisioning & setup

5. Go-live & training

Terms & Conditions

Proposal ini valid selama 14 hari dari tanggal diterbitkan

Setup fee: 50% di awal, 50% setelah go-live

Retainer bulanan: dibayar di awal setiap bulan

SLA support: response time < 4 jam (jam kerja), < 12 jam (di luar jam kerja)

Uptime guarantee: 99% (tidak termasuk maintenance window yang dijadwalkan)

Data ownership: semua data milik Anda 100%

Hormat kami,

Slamet Pujiyono

Chartiva

wa.me/628561116165