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Tim AI Dedicated
untuk [Nama Perusahaan Klien]
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[Tanggal]


wa.me/628561116165


Ringkasan Eksekutif
Terima kasih atas waktu Anda untuk berdiskusi mengenai kebutuhan tim AI di [Nama Perusahaan Klien]. Berdasarkan pembicaraan kita, kami memahami bahwa:
Anda membutuhkan tim AI untuk [sebutkan kebutuhan spesifik: content creation, research, data processing, dll]
Skalabilitas penting — Anda ingin bisa menambah AI worker seiring pertumbuhan bisnis
Keamanan data klien adalah prioritas utama
Anda ingin kontrol penuh atas infrastruktur tanpa bergantung pada SaaS shared

TimKu menawarkan solusi tepat: tim AI dedicated di VPS milik Anda sendiri, dengan setup cepat dan maintenance yang kami kelola sepenuhnya.
Scope of Work
1. Setup & Konfigurasi
Provisioning VPS dedicated (spesifikasi sesuai kebutuhan)
Instalasi TimKu dashboard
Konfigurasi [X] AI workers dengan role:
[Role 1: misal Content Writer] — [deskripsi tugas]
[Role 2: misal Researcher] — [deskripsi tugas]
[Role 3: misal Data Analyst] — [deskripsi tugas]
Integrasi dengan [Telegram/WhatsApp/API lain yang dibutuhkan]
Setup backup otomatis & monitoring
2. Training & Onboarding
Sesi training 2 jam via Zoom untuk tim Anda
Materi: cara delegate tugas, monitor hasil, manage AI workers
Dokumentasi custom untuk use case spesifik Anda
Sesi Q&A untuk memastikan tim Anda comfortable
3. Managed Service (Bulanan)
Monitoring system 24/7 dengan alert otomatis
Maintenance & updates (security patches, feature updates)
Backup harian + disaster recovery
Support prioritas via WhatsApp (response time < 4 jam)
Performance optimization & scaling assistance
Monthly report: uptime, performance metrics, recommendations
Timeline Implementasi
Estimasi waktu dari kickoff sampai go-live: 3-5 hari kerja

Hari 1: Kickoff meeting + provisioning VPS
Hari 2: Instalasi TimKu + konfigurasi AI workers
Hari 3: Testing & quality assurance
Hari 4: Training tim Anda
Hari 5: Go-live & handover
Investasi
Biaya Setup (Sekali Bayar)
Rp 7.500.000
Mencakup:
Setup VPS dedicated
Instalasi & konfigurasi TimKu
Konfigurasi [X] AI workers
Training onboarding (2 jam)
Dokumentasi custom

Retainer Bulanan
Rp 1.500.000 / bulan
Mencakup:
Monitoring 24/7
Maintenance & updates
Backup & recovery
Support prioritas
Monthly report

Biaya Infrastruktur (Ditanggung Klien)
VPS cost: estimasi Rp 150.000 - 500.000 / bulan
(Tergantung spesifikasi yang dipilih — kami akan rekomendasikan berdasarkan kebutuhan)

Catatan:
Tidak ada lock-in contract — bisa berhenti retainer kapan saja
VPS tetap milik Anda jika berhenti berlangganan
Payment terms: setup fee di awal, retainer dibayar bulanan
Expected ROI
Berdasarkan use case yang kita diskusikan, berikut estimasi ROI yang bisa diharapkan:

Pengurangan biaya operasional: 60-80% (dibandingkan hire manusia)
Peningkatan kapasitas: 10x lebih cepat scale tim
Ketersediaan: AI worker 24/7 (tidak ada sick leave, holiday)
Konsistensi kualitas: output terstandarisasi, mudah di-audit

Contoh:
Jika Anda saat ini hire 1 content writer dengan gaji Rp 8 juta/bulan, dengan TimKu Anda bisa punya 3-5 AI workers dengan biaya total Rp 2-3 juta/bulan (termasuk retainer + VPS cost).
Langkah Selanjutnya
Untuk memulai, berikut langkah-langkahnya:

1. Anda review proposal ini dan ajukan pertanyaan jika ada
2. Kita jadwalkan kickoff meeting untuk finalisasi scope & timeline
3. Anda transfer setup fee (50% di awal, 50% setelah go-live)
4. Kami mulai provisioning & setup
5. Go-live & training
Terms & Conditions
Proposal ini valid selama 14 hari dari tanggal diterbitkan
Setup fee: 50% di awal, 50% setelah go-live
Retainer bulanan: dibayar di awal setiap bulan
SLA support: response time < 4 jam (jam kerja), < 12 jam (di luar jam kerja)
Uptime guarantee: 99% (tidak termasuk maintenance window yang dijadwalkan)
Data ownership: semua data milik Anda 100%


Hormat kami,

Slamet Pujiyono
Chartiva
wa.me/628561116165




